ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЕДЕЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря  2011  года                              № 146                                               п. Оредеж
Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
Оредежского  сельского поселения Лужского района

Ленинградской области на 2012-2020 годы»

         В соответствии с Уставом муниципального образования Оредежского  сельского поселения, Постановлением  администрации Оредежского  сельского поселения от 26.04.2011 года  № 14 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ, их формировании реализации  и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

                                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Оредежского  сельского поселения Лужского района Ленинградской области на 2012-2020 годы» (приложение № 1).
2. При формировании бюджета сельского поселения предусмотреть ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог местного значения Оредежского  сельского поселения Лужского района Ленинградской области».
3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения  Оредежского  сельского поселения Лужского района Ленинградской области на 2012-2020годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета поселения.

И.о. главы администрации

Оредежского  сельского поселения                                                                              А.Н.Павлов
            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации
Оредежского  сельского поселения
Лужского  района
от 29 декабря 2011 № 146
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Оредежского  сельского поселения Лужского района Ленинградской           области на 2012- 2020годы»
ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Оредежского  сельского поселения Лужского района Ленинградской области на 2012-2020 годы»

	Наименование главного распорядителя средств бюджета Оредежского  сельского поселения Лужского района Ленинградской области:
	
	Администрация Оредежского  сельского поселения Лужского района Ленинградской области


	Наименование программы:
	
	муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Оредежского  сельского поселения Лужского района Ленинградской области на 2012-2020 годы» (далее - Программа)


	Дата и номер постановления администрации Оредежского  сельского поселения Лужского района, которым утверждена Программа:
	
	«29» декабря 2011 № 146 


	Цели и задачи:                         
	
	создание  условий  для безопасного дорожного движения в населенных пунктах Оредежского  сельского поселения Лужского района


	Целевые индикаторы и показатели:


	
	выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов  на территории Оредежского  сельского поселения Лужского района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 



	Характеристика программных мероприятий:
	
	повышение уровня комфортности проживания населения

	Сроки реализации Программы:

	
	2012-2020 год

	Объемы и источники финансирования Программы:
	
	Областной бюджет, местный бюджет
Сумма  41 283,250 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:
	
	доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований


1. Характеристика проблемы и цель Программы

 
Необходимость разработки целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Оредежского  сельского поселения Лужского района Ленинградской области на 2012-2020 годы» (далее – Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети на территории Оредежского  сельского поселения при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.


В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц, дорог и дворовых территорий многоквартирных домов  их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Таким образом, основной целью Программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Оредежского  сельского поселения Лужского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов  на территории  Оредежского  сельского поселения Лужского района;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения.

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

2. Цели и задачи Программы
Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного освещения населенных пунктов Оредежского  сельского поселения, а также на:

1) повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики;

2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

3) сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

4) снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

3. Перечень мероприятий Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию дорожной сети.
Проведение мероприятий Программы  предусматривает:



                                                     2012 год


	№ п/п


	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Площадь/протяженность,
кв. м / м
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	                Источник

финансирования,                     тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Областной                бюджет
	Местный               бюджет

	1
	Ремонт
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу ул. Ленина д.10,12, ул.К.Маркса д.12  п. Оредеж
	2012
	1434
	
551,59015

	534,490
	17,10015

	2
	Ремонт

улицы Комсомола
от ул.К.Маркса до
ул. Ленина
п. Оредеж
	2012
	1280/213,3
	554,51350
	537,000
	17,5135

	
	ИТОГО:
дворы + дороги
	2012
	2714
	1106,10365
	1071,490
	34,61365


                                                     2013 год
	№ п/п


	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Площадь/протяженность,
кв. м / м
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	              Источник

финансирования,                   тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Областной                бюджет
	Местный               бюджет

	1
	Ремонт

улицы Комсомола
от ул. Ленина до
ул. Энгельса, в 
 п. Оредеж
	2013
	2058 / 343
	1101,40904
	1067,26500
	34,14404

	2
	Ремонт
улицы Ленина

от ул. Лермонтова до ул. Комсомола, в 
 п. Оредеж
	2013
	2970 / 495
	1683,24374
	1631,06300
	52,18074

	3
	Ремонт

улицы Некрасова от ул. К. Маркса до ул. Ленина, в 
 п. Оредеж
	2013
	1128 / 188
	658,62479
	638,20700
	20,41779

	
	ИТОГО:

дороги
	2013
	6156 / 1026
	3443,27757
	3336,535
	106,74257

	1
	Ремонт
проезда к дворовой территории у 

д. № 9 по  ул.К.Маркса, в
 п. Оредеж
	2013
	371 
	217,41266
	210,673
	6,73966

	2
	Ремонт
дворовой  территории у д.  № 10 по  ул. Карла Маркса, в                   п. Оредеж
	2013
	630 
	368,05542
	356,645
	11,41042

	3
	Ремонт
проезда к дворовой территории у д.  № 4 по  ул. Ленина, в   п. Оредеж
	2013
	238 
	138,87009
	134,565
	4,30509

	4
	Ремонт дворовой территории у д. № 18  по    

ул. Некрасова, в 

 п. Оредеж
	2013
	553 
	323,09076

	313,075
	10,01576

	5
	Ремонт дворовой территории у д.  № 4 по  

ул. Ленина, в   

п. Оредеж,

от ул. Лермонтова до ул. К. Маркса 
	2013
	333 
	226,13214

	219,121
	7,01114

	6
	Ремонт дворовой территории у д. № 10  по 

ул.К. Маркса, в  

п. Оредеж,

от ул. Ленина до ул. К. Маркса 
	2013
	759 
	437,32089



	423,764
	13,55689

	7
	Ремонт проезда к дворовой территории у д. № 15 по    

ул. Энгельса, в   

п. Оредеж


	2013
	259 
	176,30587
	170,840
	5,46587

	8
	Ремонт проезда к дворовой территории у д. № 10 по 

ул. Ленина, в 

п. Оредеж


	2013
	288 
	140,60122
	83,2491
	26,63375

	9
	Ремонт проезда к дворовой территории у д. № 4 по

ул. Комсомола, в

п.Оредеж


	2013
	274 
	185,93491
	180,171
	5,76391

	10
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории у д.  № 12 по

ул. К. Маркса. в

п. Оредеж


	2013
	890 
	577,92219
	560,006
	17,91619

	11
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 

территории у д.  № 1а по

ул. Южная, в

п.Оредеж


	2013
	570 
	387,62500
	375,608
	12,017

	
	ИТОГО:
дворы
	2013
	5165 
	3179,27115
	3080,710
	98,56115

	
	ВСЕГО:

дороги + дворы
	2013
	11321 / 1026

	6622,54872
	6417,245
	205,30372

	
   2014 год

	


	№ п/п


	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Площадь/протяженность,

кв. м / м
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	              Источник

финансирования,                   тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Областной                бюджет
	Местный               бюджет

	1
	Ремонт
улицы Лермонтова

от ул. Энгельса до

д. № 75а в п. Оредеж
	2014
	4092/682
	1053,66747
	0
	1053,66747

	2
	Ремонт
улицы Ленина

от ул. Комсомола до д. № 27 по ул. Ленина, (до ул. Некрасова),
в п. Оредеж
	2014
	1688/281
	1308,72450
	1241,97890
	66,74560

	3
	Ремонт

пер. им. Саши Бородулина, от ул. К. Маркса до ул. Ленина, 
в п. Оредеж
	2014

	446/74

	235,45978

	223,45113
	12,00865

	
	ИТОГО: дороги
	2014
	6226/1037
	2597,85175
	1465,43003
	1132,42172

	


	
  2015 год  


	№ п/п


	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Площадь/протяженность,

кв. м / м
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	              Источник

финансирования,                   тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Областной                бюджет
	Местный               бюджет

	1
	Ремонт
улицы Некрасова,
от ул. Ленина до ул. Щербинская,
в п. Оредеж
	2015
	1732,42/357,2
	767,78257
	691,004
	76,77857

	2
	Ремонт дворовой территории по
улице Железнодорожная, у многоквартирного дома № 2
в п. Оредеж
	2015
	315
	201,92966
	116,200
	85,72966

	
	ИТОГО: дороги + дворы

	2015
	2047,42
	969,71223
	807,204
	162,50823

	
                                                           2016 год
№ п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Площадь/протяженность,


кв. м / м

Объем финансирования,

тыс. руб.

              Источник

финансирования,                   тыс. руб.

Областной                бюджет

Местный               бюджет

1

Ремонт

улицы Лермонтова,

от ул. Ленина до ул. Энгельса,

в п. Оредеж

2016
3800/633,3 п.м.
2020,00
820,8
1199,2
ИТОГО: дороги 


2016

3800/633,3 п.м.
2020,00
820,8
1199,2

                                                    2017 - 2020 годы



	№ п/п


	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Площадь/протяженность,

кв. м / м
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	              Источник

финансирования,                   тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Областной                бюджет
	Местный               бюджет

	1
	Ремонт
улицы Щербинская

от ул. Энгельса
в п. Оредеж
	2015-2020
	4200/700

	2100,0


	1890,0
	210,0

	2
	Ремонт
улицы Пантелеевская

в п. Оредеж
	2015-2020
	5600/933,3
	4000,0
	3600,0
	400,0

	3
	Ремонт
улицы Маяковская

в п. Оредеж
	2015-2020
	1820/303,3
	900,0
	810,0
	90,0

	4
	Ремонт
улицы Южная

в п. Оредеж
	2015-2020
	1750/291,7
	850,0
	765,0
	85,0

	5
	Ремонт
улицы Сазанова

в п. Оредеж
	2015-2020
	2870/478,3
	1400,0
	1260,0
	140,0

	6
	Ремонт
улицы Партизанская

в п. Оредеж
	2015-2020
	3850/641,7
	1900,0
	1710,0
	190,0

	7
	Ремонт
улицы Советская

в п. Оредеж
	2015-2020
	4200/700
	2100,0
	1890,0
	210,0

	8
	Ремонт
улицы Лесная

в п. Оредеж
	2015-2020
	3780/630
	1350,0
	1215,0
	135,0

	9
	Ремонт

ул. Вознесенская  в д. Сокольники
	2015-2020
	3600/600
	1300,0
	1170,0
	130,0

	10
	Ремонт

улицы Зелёная 
      в д. Борщево

	2015-2020
	4200/700
	2100,0
	1890,0
	210,0

	11
	Ремонт

улицы Мелиораторов

от ул. Ленинградская до ул. Мелиораторов д. № 9

в п.Оредеж
	2015-2020
	724/181
	577,260
	518,0
	59,26

	12
	Ремонт
улицы Энгельса

от ул. Лермонтова до ул. Щербинской
в п.Оредеж
	2015-2020
	4550/758,3
	4500,0
	4050,0
	450,0

	13
	Ремонт

улицы Ленинградская

от ул. Пушкина до ул. Ленинградская
д. № 10
в п.Оредеж
	2015-2020
	1680/420
	1339,774
	1205,0
	134,774

	14
	Ремонт
улицы 1 Мая

от ул. Комсомола до ул. Пионерская
в п. Оредеж
	2015-2020
	3500/583,3
	1700,0
	1530,0
	170,0

	15
	Ремонт
улицы Мира

от ул. Комсомола до ул. Лесная

в п. Оредеж
	2015-2020
	3570/595
	1850,0
	1665,0
	185,0

	
	ИТОГО: дороги

	2015-2020
	49894/8515,9
	27967,034
	25168,000
	2799,034

	
	ВСЕГО: дороги 
	2012-2020
	69088,42/11782,7
	37350,45939
	32018,80503
	5331,65436

	
	ВСЕГО: дворы
	2012-2020
	6914
	3932,79096
	3731,4
	201,39096

	
	ВСЕГО: дороги+дворы
	2012-2020
	76002,42/11782,5
	41283,25035
	35750,20503
	5533,04532

	
	


4. Срок реализации программы


Мероприятия программы будут реализованы в течение 2012-2020 годов.

5. Ресурсное обеспечение Программы
 

                                   Областной бюджет: 35 750,205 тыс. руб. 

 

             
                                   Местный бюджет: 5 533,045 тыс. руб.





6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате реализации Программы будет отремонтировано и реконструировано 12,2 км дорог, улиц и дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:

- создать комфортные условия для проживания населения в населенных пунктах Оредежского  сельского поселения;

- распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Создание в сельском поселении необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить социально-экономические задачи: повышения уровня жизни населения, улучшения условий проживания, повышение экономической самостоятельности сельского поселения, и инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в сельской местности.  
